# Załącznik Nr  5 do uchwały  Nr XIX/104/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 19 sierpnia 2008 r.

## Wieloletnie programy inwestycyjne gminy WAGANIEC na lata 2008-2010

w złotych

| Lp. | Zadanie | wartość kosztorysowa | Termin | do 31.12. 2007 r. | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcia | zakończenia |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych | 3 900 000 | 2007 | 2010 | 3.206 | 179.000 | 1.670.000 | 2.047.794 |
| 2. | Budowa drogi w Brudnowie | 124.900 | 2000 | 2008 | 4. 900 | 120.000 | 0 | 0 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w m. Sierzchowo, Ariany i Nowy Zbrachlin | 65.700 | 2008 | 2009 | 0 | 51.200 | 14.500 | 0 |
| 4. | Rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Zbrachlin | 180.000 | 2008 | 2010 | 0 | 80.000 | 80.000 | 20.000 |
| 5. | Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance) | 1.416.562 | 2004 | 2009 | 189.767 | 400.197 | 826.598 | 0 |
| X | OGÓŁEM NAKŁADY | 5.687.162 | x | x | 197.873 | 830.397 | 2.591.098 | 2.067.794 |

### Planowane   środki   na   inwestycje

w złotych

| zadanie | Źródła środków finansowych | Ogółem | z tego w poszczególnych latach: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.12. 2007 r. | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami obejmującej wsie: Ariany, Kaźmierzyn, Nowy Zbrachlin, Waganiec i Zbrachlin oraz stacji zlewnej ścieków dowożonych. | - środki własne - środki pozabudżetowe (GFOŚiGW) - pożyczka WFOŚiGW - kredyt / środki UE | 1.150.000 50.000 1.000.000 1.700.000 | 3.206 0 0 0 | 129.000 50.000 0 0 | 370.000 0 500.000 800.000 | 647.794 0 500.000 900.000 |
|  |  | 3.900.000 | 3.206 | 179.000 | 1.670.000 | 2.047.794 |
| 2) Budowa drogi w Brudnowie | - środki własne | 124.900 | 4.900 | 120.000 | 0 | 0 |
| 3) Budowa sieci wodociągowej w m. Sierzchowo, Ariany i Nowy Zbrachlin | - środki własne | 65.700 | 0 | 51.200 | 14.500 | 0 |
| 4) Rewitalizacja zbiornika wodnego w m. Zbrachlin | - środki własne - kredyt / środki UE | 40.000 140.000 | 0 0 | 10.000 70.000 | 10.000 70.000 | 20.000 0 |
|  |  | 180.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 20.000 |
| Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie Nowym, Wójtówce (Plebance) | - środki własne - kredyt / środki UE | 916.562 500.000 | 189.767 0 | 400.197 0 | 326.598 500.000 | 0 0 |
|  |  | 1.416.562 | 189.767 | 400.197 | 826.598 | 0 |
|  | Ogółem: | 5.687.162 | 197.873 | 830.397 | 2.591.098 | 2.067.794 |