Waganiec, dnia  05.11.2020 r.

ZP.271.15.4.2020

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych  na terenie gminy Waganiec – kolejne odcinki”.

INFORMACJA O ZMIANIE:

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) - dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 3  – Opis przedmiotu zamówienia.

Dokonano wykreślenia pkt 6: „Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać warunkom technicznym określonym przez zarządcę drogi. Warunki techniczne stanowią załącznik nr 11 do SIWZ”.

- W rozdziale 4 – Termin wykonania zamówienia.

Było:

I przedmiot odbioru – wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z klauzulą organu rozpatrującego zgłoszenie, iż  w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia nie wnosi sprzeciwu – do 31 marca 2021 r.

II przedmiot odbioru – wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem i dokonanie przez Zamawiającego ich odbioru – do 29 października 2021 r.

Jest:

I przedmiot odbioru – wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub ZRID lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę z klauzulą organu rozpatrującego zgłoszenie („iż w terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia nie wnosi sprzeciwu”) – do   13 lipca 2021 r.

II przedmiotu odbioru – wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotowym zamówieniem i dokonanie przez Zamawiającego ich odbioru – do 15 grudnia 2021 r.

- W rozdziale 12 – Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

- ust. 1

Było:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,                         I piętro, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 10.11.2020 roku, do godziny 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

Jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, I piętro, sekretariat pokój nr 13 w terminie do dnia 16.11.2020 roku, do godziny 11:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwarcia.

- ust. 3

Było:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, w Sali Posiedzeń (parter), w dniu 10.11.2020 roku, o godzinie 11:30.

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, w Sali Posiedzeń (parter), w dniu 16.11.2020 roku, o godzinie 11:30.

- ust. 4

Było:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

Jest:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w formie transmisji on-line. Transmisja on-line                      z otwarcia ofert będzie udostępniona na kanale YouTube Gminy Waganiec, pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCBzJtcVYqd7vbn8isMyxa2w?view_as=subscriber.

- W załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy.

- w § 2 ust. 1

Było:

I przedmiot odbioru – wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333) – dalej jako „ustawa Prawo budowlane” lub  Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej - dalej jako „ZRID”/pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót – do 31 marca 2021 r.

Jest:

I przedmiot odbioru – wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i opinii oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1333) – dalej jako „ustawa Prawo budowlane” lub  Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej - dalej jako „ZRID”/pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót – do13 lipca 2021 r.

- w § 2 ust. 2

Było:

II przedmiot odbioru – wykonanie robót budowlanych – od daty uzyskania ZRID/pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do 29 października 2021 r.

Jest:

II przedmiot odbioru – wykonanie robót budowlanych – od daty uzyskania ZRID/pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2021 r.

Zamawiający jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Pzp odpowiednim zmian ulega ogłoszenie o zamówieniu.

W związku z powyższymi zmianami treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zgodnie z treścią art. 12a ustawy Pzp do dnia  16.11.2020  roku, godz.: 11:00.

Do wiadomości:

- www.waganiec.biuletyn.net,

- Tablica ogłoszeń,

- A/a.

Sporządziła:

Anna Bierzyńska