Załącznik nr 9 do SIWZ

U M O W A  NR ……...

zawarta w dniu ….. …………......……. w miejscowości Waganiec, pomiędzy:

I. Gminą Waganiec, z siedzibą przy ul. Dworcowej 11, 87-731 Waganiec, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Piotra Kosik – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Danuty Roszko,

a

II. ..............................................................................................................................................................

wpisanym (ą) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ewidencyjnym ...............................................................................................

NIP: ………………………………….., REGON:……………………………….……………………..

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

................................................................................................................................................................ ,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Udzielenie zamówienia publicznego następuje w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1968 ze zm.), (dalej jako „ustawa Prawo zamówień publicznych”).

§ 1

PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec”.

- Wykonawca został poinformowany, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem dofinansowanym z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.3. rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej                               i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowaną przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń odszkodowawczych od Wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartej umowy z instytucją finansującą.

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy  zgodnie z Projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarem robót, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz zgodnie                  z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami.

- Wymienione w ust. 3 dokumenty są integralnymi składnikami niniejszej umowy.

- Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych.

- Wykonawca niniejszym oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy oraz, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej stanowiący załącznik nr … do umowy (sporządzony wg przedmiaru robót stanowiący załącznik nr …do SIWZ) z wypełnionymi rubrykami o charakterze cenotwórczym - Cena, R, M, S jest informacją pomocniczą przydatną do sporządzenia oferty i kalkulacji ceny w postępowaniu                  o realizację zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją powołaną w § 1 umowy, postanowieniami niniejszej umowy, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi z Wykonawcą w czasie budowy oraz w terminach zgodnych                  z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu należytej staranności.

- Wykonawca zapewni samodzielnie odpowiedni zespół przeszkolonych pracowników oraz odpowiedni sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu umowy. W powyższym zakresie Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele  budowlane, na których ma zostać wybudowany przedmiot umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

TERMINY REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień  zawarcia umowy,  tj. ……………………. r.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany przez Wykonawcę, przekazany i odebrany przez Zamawiającego w terminie do dnia 31.12.2019 roku, z tym że:

- wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem umowy winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 15.11.2019 r. jednak nie później niż na 3 robocze dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru technicznego robót;

- w terminie do dnia 31.12.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem umowy, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego                      i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego                  w zakresie objętym przedmiotem umowy oraz złożyć wniosek i uzyskać stosowne decyzje/pozwolenia Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z zapisami ustawy z dnia                     21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1351 ze zm.), (dalej jako „ustawa o dozorze technicznym”) dla urządzeń, które tego wymagają.

- Termin określony w § 2 może ulec przedłużeniu na warunkach określonych w § 17 niniejszej umowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na   podstawie pisemnego protokołu przekazania.

- Rozpoczęcie realizacji  robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, tj. przestrzeni, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego operacji (dalej jako „HRF”), stanowiącego załącznik nr 2 do umowy (według wzoru załącznika nr … do SIWZ).

- Jeżeli w ciągu 14 dni od dostarczenia HRF do Zamawiającego, Zamawiający nie zgłosi do niego uwag, to HRF uważa się za zatwierdzony.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie 3 dni. Przedłożenie poprawionego HFR uwzględniającego uwagi Zamawiającego w powyższym terminie będzie uważane za zatwierdzenie HRF. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z umową lub wytycznymi/uwagami Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji umowy w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na HRF, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z HRF.

- Dopuszcza się za obustronną pisemną zgodą Stron - dokonywanie zmian w HRF w zakresie planowanych nakładów w okresach realizacyjnych.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest do:

- Przekazania Wykonawcy Dziennika Budowy.

- Wprowadzenia i przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji projektowej w ilości 1 kpl.

- Wskazania Inspektorów Nadzoru robót będących przedmiotem zamówienia, którzy będą upoważnieni przez Zamawiającego, poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających                       z ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) (dalej jako „ustawa Prawo budowlane”), do podejmowania decyzji dotyczących zmian wynikających  z nieprzewidzianych okoliczności w zakresie robót objętych niniejszą umową.

- Niezwłocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z części robót lub wprowadzenia zamówień dodatkowych i robót zamiennych, jak również o zmianie technologii.

- Wskazania, miejsca poboru energii i wody.

- Zapewnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego i pokrycia kosztów tego nadzoru z wyjątkiem sytuacji, gdy nadzór autorski będzie wezwany przez Wykonawcę. Wówczas koszt nadzoru autorskiego obciążać będzie Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

- Dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych, technicznych                     i końcowych.

- Wypłacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, tzn. m.in. z przekazaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami, wskazaniami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  przepisami  BHP,  jak  również  normami  stosowanymi w budownictwie. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

- Rozpoczęcie realizacji  robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania terenu budowy, tj. przestrzeni, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- Zapoznanie się z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektowo-techniczną                     a w przypadku konieczności dokonania uzupełnień, uszczegółowień, niezwłocznego ich dokonania w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Zamawiającym.

- Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego na piśmie o wszystkich zauważonych wadach                             w dokumentacji projektowo-technicznej. W związku z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w § 1 ust. 6  niniejszej umowy koszty usunięcia tych wad nie wpływają na wysokość wynagrodzenia określonego w § 6.

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego.

- Zabezpieczenie i ogrodzenie terenu robót.

- Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowiązujące przepisy ustawy Prawa budowlanego.

- Zapewnienie obsady stanowiska Kierownika Budowy i Kierowników robót.

- Wyznaczenie do kierowania robotami osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych                       i robót zamiennych, nieobjętych dokumentacją projektowo-techniczną, na które nie otrzymał pisemnego zlecenia wykonania od Zamawiającego.

- Przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji właściwych organów administracji.

- Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji inwestycji. Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza, jak również koszty utrzymania   i konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych na placu budowy  (w tym m.in. koszty energii elektrycznej, wody, zabezpieczenia oraz ochrony mienia i osób znajdujących się na terenie budowy).

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz pisemnego oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.

- Przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych, jak również porządku                        i czystości na terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie całego terenu budowy (lub miejsc, w których mają być prowadzone roboty), informujące i ostrzegające a związane z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i dróg dojazdowych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, do utrzymania drogi dojazdowej w stałej czystości, własnym kosztem i staraniem.

- Wywóz i utylizacja odpadów i gruzu na własny koszt, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

- Przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych instalacji i urządzeń protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Wykonanie planu BIOZ.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów, robót albo ich części w toku realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie uzgodnionym przez Strony niniejszej umowy do niezwłocznego dokonania napraw i doprowadzenia robót do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia mają być następujące kategorie: prace budowlano-montażowe, sprzęt, narzędzia i wyposażenie oraz zaplecze budowy, maszyny budowlane.

  - Okres trwania ubezpieczenia nie może być krótszy od czasu realizacji kontraktu, przy czym ubezpieczonym mają być: Zamawiający, Wykonawca oraz Podwykonawcy.

  - Polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych obowiązkowo musi zawierać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za Podwykonawców za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub Podwykonawców w trakcie realizacji przedmiotu umowy przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość przedmiotu umowy.

  - W przypadku kiedy Wykonawca nie zrealizuje obowiązku z ust. 23, 23.1-23.2 Zamawiający będzie również uprawniony do naliczania kary umownej z § 12 ust. 1 pkt 12.

  - W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, powodującego krótszy okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z polisy, Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zmiany umowy z Zamawiającym do przedłożenia polisy obowiązującej na okres wykonania przedmiotu umowy, zgodnie                            z przewidywanym i uzgodnionym terminem jej zakończenia.

  - Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownej polisy Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy a dowód opłacenia składki bezzwłocznie po dokonaniu zapłaty

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do chronienia znaków geodezyjnych przed zniszczeniem, a w przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na własny koszt.

- Zminimalizowanie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko                            i użytkowników nieruchomości.

- Usuwanie usterek i niezgodności robót z dokumentacją wskazanych przez nadzór inwestorski.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie Zamawiającemu tych dokumentów najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości robót do odbioru technicznego.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikającą                             z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

- Wszelkie formalności związane z ochroną praw autorskich posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgód autorów, itp.) wynikające                                      z powyższego tytułu, obciążają Wykonawcę.

- Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru oraz bieżące zgłaszanie Zamawiającemu przez  Kierownika  Budowy  gotowości  do  odbioru  robót  zanikających i ulegających zakryciu.

- Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót.

- Udział w naradach koordynacyjnych, na wezwanie Zamawiającego, w celu omówienia postępów robót oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy i miejsca narad będą ustalane przez Zamawiającego. W każdej naradzie ze strony Wykonawcy ma obowiązek uczestniczyć co najmniej Kierownik Budowy, Kierownicy robót, przedstawiciele Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców upoważnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań                      w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Z narady zostanie spisany protokół, który  zostanie  podpisany  przez  jej  uczestników. W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  zwolnić  wyżej  wskazane  osoby  z uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej.

- Zatrudnienie na okres wykonania robót stanowiących przedmiot umowy i usuwania wad:

- wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w „Wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego” oraz zaakceptowanych przez Zamawiającego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                      i kanalizacyjnych,

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

pod rygorem naliczenia i obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 9.

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób wymienionych                   w lit. a) powyżej wraz z aktualnymi wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i oświadczeniami o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy lub Kierowników robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia powyższych dokumentów, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość, żeby funkcję Kierownika robót w branży ogólnobudowlanej oraz  Kierownika Budowy pełniła ta sama osoba.

- Wykwalifikowanych i przyuczonych  robotników, niezbędnych dla odpowiedniego                           i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z warunków umowy,

- Podwykonawców, jeżeli będzie to niezbędne, posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w § 4 ust. 37 lit. a) i b).

- Wykonywanie wszystkich robót  objętych  umową,  w  taki  sposób,  aby  nie  zakłócać,                         w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich.

- Przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian                         z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 7 umowy.

- Przedkładanie Zamawiającemu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  zamówienia   na   roboty   budowlane   poświadczonej   za   zgodność   z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy   i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, oraz umów o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi                     w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                                       o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Zapewnienie, żeby Kierownik Budowy oraz Kierownicy robót w czasie prowadzenia robót przez Wykonawcę bezpośrednio wykonywali swoje obowiązki związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy oraz stawiali się na każde wezwanie Zamawiającego.

- Ponadto Wykonawca własnym kosztem i staraniem:

- Wykona wymagane prawem próby i badania, a ich wyniki, zezwolenia, zaświadczenia                       i certyfikaty przedłoży wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego.

- Sporządzi na podstawie uzyskanych warunków technicznych Energa-Operator SA, niezbędną dokumentację oraz dokona uzgodnień zasilania awaryjnego zespołu prądotwórczego o mocy 110 kVa.

- Sporządzi i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów technicznych obiektu.

- Sporządzi i dostarczy Zamawiającemu kosztorysy powykonawcze sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej.

- Wykona i zainstaluje na własny koszt tablicę informującą o zakresie zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Treść, forma i sposób zamontowania tablicy informacyjnej musi być zgodna                z wzorem i opisem znajdująca się na stronie http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=282 w zakładce: Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór Uchwały/Umowy o dofinansowanie projektu.

- Dokona rozruchu technologicznego, przy udziale pracowników  stacji uzdatniania, urządzeń, maszyn i obiektów podlegających rozruchowi technologicznemu, wchodzących w zakres umowy oraz dostarczy niezbędne instrukcje obsługi.

- Zobowiązuje się do natychmiastowego wykonania wszelkich robót niebędących przedmiotem umowy, a koniecznych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Konieczność wykonania tych robót zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

- Będzie prowadził Dziennik Budowy i udostępni go na każde żądanie Inspektorom Nadzoru, przedstawicielom Powiatowego Nadzoru Budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom.

- Będzie pełnił nadzór na przekazanymi obiektami oraz odebranymi branżowo elementami przedmiotu umowy.

- Poniesie koszty utrzymania i przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

- Uzyska stosowną decyzję/pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego na eksploatację urządzeń, obiektów zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.

- Uzyska i przekaże Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.

§ 5

MATERIAŁY BUDOWLANE

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i przy użyciu urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów nowych i pierwszej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadającym wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymogom projektu.

- Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i urządzeń bez stwierdzenia pochodzenia.                           W przypadku zamontowania materiału i urządzenia, który nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

- Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektorów Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie okazać w stosunku do wskazanych materiałów:

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, bądź aprobatą techniczną,

- Certyfikat bezpieczeństwa w stosunku do wyrobów, na które nie ma Polskiej Normy lub aprobaty technicznej.

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Strony ustalają, że za zleconą Wykonawcy realizację przedmiotu umowy określonego                     w §1 niniejszej umowy, w zakresie i standardzie określonym w dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz załącznikach, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe            w łącznej wysokości netto ………………………. zł (słownie:……………………………),                   w tym: do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości ….. % (słownie:…………………), wartość podatku VAT na dzień podpisania niniejszej umowy wynosi  …………………………… zł (słownie:…………….). Wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości brutto na dzień podpisania umowy wynosi ……………….. zł (słownie: …………………………….).

- Wynagrodzenie obejmuje całokształt wszystkich robót wynikających ze szczegółowego zakresu dokumentacji załączonej do niniejszej umowy, wraz z wartością robocizny, materiałów                                i urządzeń. Wynagrodzenie to obejmuje w szczególności wszystkie koszty związane                               z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru, jak również m.in. koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne.

- W cenie ryczałtowej zawarte są koszty serwisu urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

- W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robót wynikających z dokumentacji nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu będącego podstawą obliczenia ceny oferty, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty,

- w przypadku nieuwzględnienia wszystkich cen materiałów i sprzętu w kosztorysie szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub ewentualnych robót dodatkowych lub robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wynagrodzenie będzie podlegało zmianie.

- Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty dodatkowe lub ewentualne roboty zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz zakres robót podlegających wykonaniu według zamiennej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do obliczenia ceny oferty,

- ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej                   o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w  danym  okresie  i  zawierających  ceny  zakupu, a w przypadku   ich   braku   według    cen    udokumentowanych    i    uzgodnionych z Zamawiającym,

- ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku, jeśli wynikający                        z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, stanowiącym załącznik nr 1 do nin. umowy, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za ten zakres robót zostanie obliczone odpowiednio w sposób określony w ust. 6.

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim go sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

- W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu  umowy,  Wykonawca   nie   będzie   dochodził   roszczeń   z   tego   tytułu,  z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie  wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone  w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysie sporządzonym metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych  w  ust.  6.  Tak  sporządzony  kosztorys  po  uprzednim  jego  sprawdzeniu  i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie lub                            w harmonogramie nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu umowy,

- w  przypadku  odstąpienia   od   części   robót   z   danego   elementu   określonego                          w kosztorysie lub w harmonogramie, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów określonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu, wynagrodzenie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Jeżeli w okresie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT (obniżenie lub zwiększenie), za zakresy zamówienia wykonane/zafakturowane po dacie zmiany podatku VAT, Zamawiający w przypadku zwiększenia podatku VAT zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. Zmianę stawki podatku VAT Strony potwierdzą aneksem do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

- Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na dokonanie uzgodnień lub wykonanie czynności, o których mowa w ust. 6, 8 i 9 Zamawiający może dokonać ich jednostronnie i są one wiążące dla Stron.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się:

- fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót, zgodnie ze HRF po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego, wystawianymi nie częściej niż jedna faktura na dwa miesiące i podpisaniu protokołu odbioru częściowego oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców (w tym również dalszych Podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów, zgodnie                        z załącznikiem nr 4 do umowy, zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom                     i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 7 ust. 21 umowy, biorącym udział                           w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do ich wystawienia, oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur są podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego robót oraz protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 7 ust. 21 umowy obejmuje wyłącznie wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie dotyczące wyłącznie zrealizowanych i odebranych robót budowlanych zgodnie z zasadami określonymi w § 10 umowy, w tym dostaw i usług niezbędnych do ich zrealizowania.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wyłącznie za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiały i urządzenia.

- W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 16 Zamawiający wstrzyma płatności części wynagrodzenia, którego brakujące dowody dotyczą, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych płatności.

- Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 21, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego                        z powodów określonych w ust. 21.

- Ewentualne     odsetki     wynikające     z     nieterminowej     płatności     w     stosunku do Podwykonawców i dalszych Podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- W przypadku niewypełnienia  zobowiązań  wynikających  z  umowy  przez Wykonawcę,                   w szczególności zapisów dotyczących Podwykonawcy, nieterminowego oddania przedmiotu umowy lub nieterminowego usunięcia usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną zgodnie z § 12 umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku wstrzymania,  zaprzestania  lub  przerwania  robót  przez  Zamawiającego                     z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem Stron.

- W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 7 umowy, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w protokole odbioru, który zostanie potwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.                              W przypadku braku udziału Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych                w umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Bezpośrednia płatność wypłacana przez Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy                   z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z umowy.                  W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową                 o podwykonawstwo a cenami określonymi umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 27.

- W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykonywał lub nie zafakturował żadnych robót w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca            z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.

- Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości nieobjętej płatnością końcową.

- Pod pojęciem dowodu, o którym mowa w nin. paragrafie, Zamawiający rozumie oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający    uregulowanie    zobowiązań     finansowych     między     Wykonawcą  a Podwykonawcą lub Podwykonawcą                 a dalszym Podwykonawcą w zakresie realizacji umowy. Forma dowodu została określone                     w załączniku nr 4 do umowy.

- W razie wadliwości wystawionej przez Wykonawcę faktury, zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz                     z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających                z doręczonych decyzji.

- Wystawione faktury powinny zawierać przed tabelą dotyczącą „Nazwy towaru lub usługi” następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), dotyczy umowy  na „Przebudowę (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie gminy Waganiec” - zamówienie publiczne nr ZP.271.4.2019”.

§ 7

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcy na warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.               z 2018 r., poz. 1025 ze zm., (dalej jako „ustawa Kodeks cywilny”), (Podwykonawcy robót budowlanych) oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej umowie. W takim powyższym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami umowy i przepisami obowiązującego prawa. Przez umowę                           o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, w zakresie robót budowlanych, następującą część zamówienia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonanie części przedmiotu umowy przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany                      w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

- Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, które składają się na przedmiot niniejszej umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji umowy, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą lub                                              z dalszym Podwykonawcą, przy czym Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                            z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy,                         o której mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 nin. paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o której mowa  w ust. 5, w terminie określonym            w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5                            z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym            w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego.

- Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

- umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie                           z postanowieniami niniejszego paragrafu,

- umowę spełniającą wymagania określone w SIWZ,

- umowę przewidującą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 4,

- umowę, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, oraz umów                o podwykonawstwo na ekspertyzy, badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór  i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usług w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 12 umowy.

- Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki:

- umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie                                z postanowieniami niniejszego paragrafu,

- umowę spełniającą wymagania określone w SIWZ,

- umowę przewidującą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4,

- umowę, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy                        o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłoży Zamawiającemu odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- Postanowienia umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do wprowadzenia wszelkich zmian umów o podwykonawstwo zawieranych                                         z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,                   z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym                         w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

17.1. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia dotyczące:

- oznaczenia stron umowy,

- określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

- wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,                       z następującymi zastrzeżeniami: wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robót w umowie Zamawiającego z Wykonawcą, ceny jednostkowe określone w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie będącym załącznikiem do umowy Zamawiającego z Wykonawcą.

- określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż termin realizacji określony w umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiającego                        z Wykonawcą,

- sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy,

- sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą spójny ze sposobem rozliczania określonym w umowie między Zamawiającym                                  a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,

- sposobu odbioru wykonanych robót budowlanych w odniesieniu do odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego,

- zakresu obowiązków i uprawnień stron umowy o podwykonawstwo,

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                           z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- zobowiązania Podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od Podwykonawcy, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności                  w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

17.2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

- sprzecznych z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy wyłącznie w pieniądzu, bez możliwości jej zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą                           w przepisach prawa, w szczególności w ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

18.1.Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi musi zawierać                                w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu dostaw lub usług przewidzianych do wykonania,

- terminów realizacji, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż przewidziane niniejszą umową dla danego zakresu,

- wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wartości wycenionej za ten zakres w kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

- terminów płatności, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz nie można uzależniać uzyskania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

- rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy,

- sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych usług w odniesieniu do odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego, w szczególności odbiorów częściowych,

- sposobu rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą spójnego ze sposobem rozliczania określonym w umowie między Zamawiającym                              a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,

- zakresu obowiązków i uprawnień stron,

- zobowiązania Podwykonawcy do spełnienia roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego oraz uprawnienia Zamawiającego do żądania spełnienia ww. roszczeń bezpośrednio od Podwykonawcy, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności                w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

18.2.Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi nie może zawierać postanowień:

- sprzecznych z treścią umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego odbioru robót i wystawienia protokołu odbioru obejmującego zakres usług/dostaw świadczonych/dostarczonych przez Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przy udziale świadczonych przez Podwykonawcę usług dostarczonych przez Podwykonawcę dostaw,

- dotyczących sposobu rozliczeń za świadczone usługi lub zrealizowane dostawy, uniemożliwiających dokonanie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy,

- uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

- nakazujących Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy wyłącznie w pieniądzu, bez możliwości jej zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności                       w ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku niezastosowania się do postanowień określonych w ust. 17 Zamawiający ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń oraz sprzeciwu. W przypadku niezastosowania się do postanowień określonych w ust. 18 Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w niniejszym paragrafie, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                   z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającą wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia                     w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o możliwości zgłaszania uwag, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Brak przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiający może:

- nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy,  jeżeli  Wykonawca  wykaże  niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,                   o których mowa w ust. 21, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                  z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wobec Zamawiającego z tytułu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia                                i zaniedbania Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców:

- w zakresie rozmiaru prac powierzonych,

- zakresu prac wykonanych,

- faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może zgodnie z postanowieniami umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

- powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania                    w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić Podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą                      a dalszym Podwykonawcą w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy, obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno zawieranych umów o podwykonawstwo jest równa lub przekracza 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta)  wartości niniejszej umowy brutto, określonej w § 6 ust. 1 lub wynosi      50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)..

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

- Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych                                                   z Podwykonawcami.

- Wymogi określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie zarówno do umów                          o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, jak również do umów o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami oraz zawieranych między dalszymi Podwykonawcami.

- Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  w terminie określonym                    w § 16.

- Suma wynagrodzeń zawartych umów wszystkich Podwykonawców robót, dostaw i usług oraz dalszych Podwykonawców robót nie może być wyższa niż 60% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 6 ust. 1 umowy.

- Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym:

- wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

- wymienia  kwoty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

- określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na okres rękojmi lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalności.

- W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 38 pkt a) i b) powyżej rozliczenie końcowe                 (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z tytułu wypłaty wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia były zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów                      i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub                            w  siedzibie Wykonawcy, zadawania pytań w szczególności osobom przebywającym na  terenie placu budowy.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego  w wyznaczonym               w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody                         w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy.:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz                        z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie dot. z przepisami   ochrony danych osobowych (tj.                     w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  dot. ochrony danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  w wysokości określonej w § 12 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy              o pracę  traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. W przypadku ustalenia w wyniku tej kontroli, że Wykonawca lub Podwykonawca nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zmawiającemu od Wykonawcy przysługuje kara umowna określona w § 12 niniejszej umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wskazanej w ofercie, czyli kwotę: …….. złotych, (słownie: ………..złotych) w formie …………, w sposób zgodny z SIWZ.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwolni Zabezpieczenie:

  - stanowiące 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń;

  - stanowiące 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub w formie poręczenia, udzielone gwarancje lub poręczenia będą bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. Koszty związane z wystawieniem powyższych dokumentów ponosi Wykonawca.

- Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu realizacji umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub               w poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu realizacji umowy, Wykonawca na siedem dni roboczych przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku Zamawiający może zażądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie musi wynikać               z treści gwarancji lub poręczenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca wniesie zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu zabezpieczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonego o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego                  z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności wynikających z kar umownych.

§ 10

ODBIORY

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowe stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej na warunkach określonych w § 6,

- techniczny,

- końcowy.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie odbiorów wpisem do Dziennika Budowy                   z równoczesnym powiadomieniem Inspektorów Nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru częściowego, technicznego i końcowego Wykonawca dodatkowo zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru, składając stosowne pismo bezpośrednio w jego siedzibie.

- Odbiory robót podlegających zakryciu lub roboty zanikające będą odbierane w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania ich odbioru                      wpisem w Dzienniku Budowy z równoczesnym skutecznym powiadomieniem Inspektorów Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje  Inspektorów Nadzoru w ww. terminie będzie zobowiązany, na jego żądanie, odkryć roboty i umożliwić ich zbadanie. Wszystkie te czynności będą dokonywane na koszt Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego w ww. terminie do odbioru robót podlegających zakryciu lub robót zanikających roboty te będą uznane za odebrane.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór częściowy to odbiór zakończonych i wyodrębnionych elementów robót zgodnie ze HRF dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru technicznego i końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.

- Protokół odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt b-d, sporządzi Zamawiający z udziałem Wykonawcy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru:

- technicznego na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru,

- końcowego na 7 dni roboczych przed planowanym odbiorem końcowym.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty w min. 2 egz.:

- dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną zawierającą m.in. projekt powykonawczy,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje obsługi/użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót),

- pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,

- kosztorys powykonawczy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dziennik Budowy,

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze szkicami i zestawieniem parametrów technicznych obiektu,

  - pozytywne wyniki badania wody do spożycia wykonane przez akredytowane laboratorium,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje obsługi/użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - oświadczenie Kierownika Budowy (robót) o zgodności wykonania robót                                     z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

  - pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,

  - decyzja/pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy informacji o gotowości do odbioru.

- W czynnościach odbiorowych uczestniczyć będzie komisja powołana przez Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane              w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów odbiorowych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku, gdy wady nadają się do usunięcia Zamawiający, zastrzega sobie prawo odstąpienia od odbioru końcowego przedmiotu umowy, do czasu usunięcia wad lub dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisują protokół usterek. Wykonawca zobowiązuję się do usunięcia wszystkich wad, ujawnionych w protokole usterek. W razie stwierdzenia wad, których nie można usunąć niezwłocznie zostanie ustalony termin ich usunięcia, z uwzględnieniem możliwości technicznych.

- po usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru końcowego. Po usunięciu wad Zamawiający i Wykonawca przystąpią do odbioru końcowego.

W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Spisanie protokołu końcowego przedmiotu umowy oznacza zakończenie budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu od każdego z Podwykonawców protokół powykonawczy w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na roboty budowlane na okres ............ miesięcy zrealizowanego przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego, który jest równoznaczny z przekazaniem w użytkowanie wszystkich obiektów, będących przedmiotem odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na urządzenia, elementy wbudowane, zamontowane na okres określony w kartach gwarancyjnych producenta,                               z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy od terminu wskazanego w ofercie tj. .........................  miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić Zamawiającemu kartę gwarancyjną, której wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi w liczbie miesięcy równiej liczbie miesięcy gwarancji jakości wynikającej z oferty Wykonawcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji, a ponadto z tytułu rękojmi za wady lub usterki przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania odbioru oraz za wady lub usterki powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru, a o których wówczas nie wiedział.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad i usterek, na własny koszt co obejmuje również koszt użytych materiałów. Jeśli istnienie wad lub usterek uniemożliwia normalne funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w terminie 2 dni,                       w pozostałych przypadkach termin usunięcia wad i usterek wynosi 4 dni licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o wadzie (usterce).

- Po pisemnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą faksu lub telefonicznym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do usunięcia usterek lub wad Wykonawca jest zobowiązany do:

- zgłoszenia Zamawiającemu terminu przystąpienia od usunięcia usterek lub wad,

- uzgodnienia z Zamawiającym sposobu wykonania robót,

- zgłoszenia zakończenia usunięcia usterek lub wad.

- W przypadku nieusunięcia wad lub szkód Zamawiający zleci ich usunięcie na koszt Wykonawcy bądź skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego bez dodatkowego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełnili roszczenia wynikające z rękojmi lub gwarancji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego                     i na jego żądanie, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub likwidacji Wykonawcy.

- Wykonawca  w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć również wady lub usterki po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Każda naprawa wydłuża okres gwarancji udzielonej na całość zadania o okres wystąpienia wad do czasu jej usunięcia i potwierdzenia naprawy przez Zamawiającego.

- Na wykonane naprawy Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ust. 1, przy czym okresy gwarancji będą liczone od daty odbioru naprawy.

- Wykonawca dokona na swój koszt corocznych przeglądów gwarancyjnych w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym. Ostatni przegląd może być nie później niż na 14 dni przed upływem gwarancji. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady lub usterki spowodowały, a także szkód powstałych                w trakcie usuwania wad.

§ 12

KARY UMOWNE

- Strony ustalają, że Wykonawca w razie niewykonania lub nienależytego wykonania robót objętych umową zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w rozpoczęciu robót  w stosunku do terminu określonego w protokole przekazania placu budowy - w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wartości umownej brutto  robót określonej w  § 6  za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt a) umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1%  (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 - za każdy dzień opóźnienia, przy czym Zamawiający może odstąpić od naliczenia Wykonawcy ww. kary, jeśli Wykonawca dotrzyma terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt b) umowy,

  - w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt b) umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 - za każdy dzień opóźnienia

  - w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 - za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

  - w przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6, odpowiednio za każdy stwierdzony przypadek,

  - odstąpienie przez Zamawiającego od zrealizowania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną  - w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wartości umownej brutto  określonej w § 6,

  - odstąpienie Wykonawcy od wykonania zamówienia z powodów innych niż niewywiązywanie się Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 20% (słownie: dziesięć procent) wartości umownej brutto  określonej w § 6.

- Ponadto Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta)  należnego im wynagrodzenia, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po upływie terminu zapłaty określonego w umowie,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub  dalszym Podwykonawcom, w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent)  należnego im wynagrodzenia,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1. 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę,

  - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent)  przewidzianego w umowie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy,

  - w przypadku naruszenia warunków umowy, w szczególności niewywiązywania się                     z obowiązków określonych w § 7 ust. 18 umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną  w wysokości 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta)   wartości umownej brutto  robót określonej w § 6, za każde stwierdzone naruszenia umowy z osobna,

  - za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  o  pracę  osób  wykonujących wskazane w § 8 ust. 1  umowy czynności w wysokości 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych)  zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (kara może być nakładana wielokrotnie). Niezłożenie   przez  Wykonawcę                 w wyznaczonym  przez Zamawiającego   terminie   żądanych   przez    Zamawiającego dowodów  w celu potwierdzenia   spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie również jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 1 czynności. Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku kontroli przeprowadzonej przez uprawnione  podmioty, że Wykonawca   lub   Podwykonawca   nie zatrudnia  lub nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących wskazane w § 8 ust. 1 czynności,

  - w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 11 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 1% (słownie: jeden procent), wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu,                      o którym mowa w § 11 ust. 10 niniejszej umowy,

  - w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy lub  Kierowników robót będą wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego, w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6, za każdy stwierdzony przypadek,

  - w przypadku niewykonania uwag i zaleceń Zamawiającego w wysokości 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 - za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego,

  - za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru HRF, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

  - W przypadku niedostarczenia kopii kolejnej polisy CAR/EAR  w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 23.3, Zamawiający będzie miał prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z następujących tytułów:

- za zwłokę w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy w wysokości - 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta), wynagrodzenia brutto określonego w § 6, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent), wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

- Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu ryczałtowemu brutto, o którym mowa w § 6.

- Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego lub zmniejszenie dofinansowania przedmiotu umowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary lub  korekty naliczone przez instytucje dofinansowujące z powodu niewłaściwej realizacji przedmiotu umowy.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty kary umownej w formie pisemnej wskazując w wezwaniu termin jej zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w wysokości określonej przepisami  ustawy Kodeks cywilny.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi ustawy Kodeks cywilny, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

INSPEKTORZY NADZORU

- W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje                              z Inspektorami Nadzoru budowlanego.

- Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie:

  - w zakresie robót budowlanych……………. , nr uprawnień……………………………………,

  - w zakresie robót sanitarnych……………… , nr uprawnień……………………………………,

  - w zakresie robót elektrycznych………….... , nr uprawnień…………………………………….

- Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru będzie:………………………………………… .

- Inspektorzy Nadzoru działają w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami art. 25 i 26 ustawy z Prawo budowlane oraz w granicach umocowań nadanych im w umowie o pracę lub umowie zleceniu.

- Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Inspektora  Nadzoru  i  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzoru będą potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorom Nadzoru oraz wszystkim upoważnionym przez nich osobom dostęp do placu budowy.

- Nadzór autorski będzie pełniony przez autora Projektu budowlanego.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………….. posiadającego uprawnienia nr………  w specjalności: ………... Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy określają art. 21a, 22 i 23 ustawy Prawo budowlane. Zmiana którejkolwiek z osób                   w stosunku do oferty Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego, a także musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

- Kierownik Budowy współpracuje na terenie budowy z Inspektorami Nadzoru.

§ 14

REPREZENTACJA

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji,                  w imieniu Zamawiającego występują:

………………………….

………………………….

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy w imieniu Wykonawcy występują:

………………………….

………………………….

§ 15

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ STRON

- Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody                                   i zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją umowy będą przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) bądź wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź w formie dokumentowej (drogą elektroniczną lub faksem) na podane przez Strony następujące adresy:

1) Dla Zamawiającego:

…………………………..

tel. …………………………

faks ………………………….

e-mail: ………………….

2) Dla Wykonawcy:

…………………………..

tel. ………………………….

faks ………………………….

e-mail: ………………………..

- Sposoby doręczenia, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy, są skuteczne, jeżeli dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały dokonane na adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyżej.

- Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 1 umowy, wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni od ich zmiany, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w § 15 ust. 1 umowy lub na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3 przesyłkę (list) lub informację dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą elektroniczną lub na numery Wykonawcy podane w § 15 ust. 1 umowy lub na ostatni znany adres Wykonawcy uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Stronom   przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca  bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji                         o wznowieniu realizacji od Zamawiającego,

- Wykonawca zaprzestaje realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

- Wykonawca nie  przedkłada    Zamawiającemu    do    zaakceptowania    projektu    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

- Wykonawca nie przedkłada  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność                                   z  oryginałem  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie,

- Wykonawca nie przekazuje umów z Podwykonawcami do akceptacji lub wiadomości Zamawiającego,

- Wykonawca nie realizuje postanowień zawartej umowy, w szczególności o których mowa § 4 i 7 umowy,

- Wykonawca nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie przekazuje lub nie udostępnia danych i dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w zakresie wskazanym w § 8,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z Projektem budowlanym, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarem robót, SIWZ oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczącego poprawek i zmian sposobu wykonywania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości                     o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                         w przypadku: wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- W przypadkach wymienionych w § 16 ust. 1 i 3 umowy Zamawiający może w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej.

- Odstąpienie ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed odstąpieniem części świadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia umowy                 w odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia § 11 dotyczące gwarancji i rękojmi.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z § 12 umowy, w szczególności jeżeli okoliczności uprawniające do ich naliczenia miały miejsce przed odstąpieniem.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej w umowie.

- Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia Wykonawcy.

- Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 16 ust. 1 i 3 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                          o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty,  zabezpieczyć  teren  budowy  oraz  opuścić  teren  budowy  na  koszt   własny   w możliwie najkrótszym  terminie,  nieprzekraczającym  2  dni  od  daty  powiadomienia  o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 2 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca (w przypadku odstąpienia) nie wykona powierzonych mu czynności Zamawiający wykona te czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z § 6 umowy.

§ 17

ZMIANY UMOWY

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą obu Stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

  - jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i  dotyczyć będzie:

    - zmiany technologii  wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej;

    - zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku 
do materiałów przewidzianych w  dokumentacji projektowej;

    - możliwości powierzenia wykonania części robót Podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez Podwykonawców;

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu   zamówienia, która spowodowana będzie :

a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,  w szczególności:

-  klęsk żywiołowych;

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;

- warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;

-   niewypałów i niewybuchów;

-   wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

b)	 wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

d)  zaistnieniem uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót                       z przyczyn niezależnych od obu stron;

e)  wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od  Zamawiającego oraz od Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami  lub przebudowami dróg dojazdowych, protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

f)  wystąpieniem innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które                                     w szczególności dotyczyć będą:

-  nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;

-  wstrzymania robót przez Zamawiającego;

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

-  przedłużającej się procedury wyboru oferty-  powyżej 30 dni;

z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,  nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności;

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana będzie :

- zmianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zmiana terminu wykonania prac spowoduje bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy,

- zmianą stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie );

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu Inspektorów Nadzoru inwestorskiego (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego);

  - jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy                     o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

  - jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego  w § 2  ust. 6 z przyczyn niezależnych od obu Stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy przez Zamawiającego zawierającego nowy termin).

  - konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych, robót zamiennych i robót,                   o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Waganiec ul. Dworcowa 11, 87-731 Waganiec, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: ug.waganiec@wlo.pl  lub telefonicznie pod nr 54 283 00 44,

- inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Dariusz Podsiedlak, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: iod@rodoinspektor24.pl lub telefonicznie pod nr 54 283 00 44,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 19

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie będą mieć przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, umowa nie zostałaby zawarta.

- Strony zobowiązują się podjąć w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowień zastępczych, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych.

- Jeżeli z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych umowa nie zostałaby zawarta, Strony zobowiązane będą niezwłocznie przystąpić do negocjacji zmierzających do zawarcia nowej umowy, której cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu umowy.

- Spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzyga sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z kosztorysem ofertowym,

- Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-finansowy operacji,

- Załącznik nr 3 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Załącznik nr 4 – Projekt treści „Dowodu”,

- Załącznik nr 5 – Projekt „Karty gwarancyjnej”.

6.   Załącznik nr 6 – Kopia polisy CAR/EAR.

ZAMAWIAJĄCY					                          WYKONAWCA